新店验收报告

Version 1.1

Authors

| Name | Role | Dept. | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Hou, Tianliang | New Store Installation Engineer | SITS | 2013-5-9 |

Reviewer

| Name | Role | Dept. | Date |
| --- | --- | --- | --- |

REVISION HISTORY:

| Rev. | Date | Reason for Revision | Revised By | Approve By |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013-5-9 | Create Documents | Hou, Tianliang | 2013-5-9 |
| 1.1 | 2014-10-13 | Add DMB Device Acceptance Standard | Lv, Jun | 2014-10-13 |

引言

新店报告是市场IT了解服务商新店安装规范的途径，凡制作新店报告人员均需确保报告中全部内容的真实性与准确性，同时需注意以下事项：

- 新店照片拍照前请仔细阅读拍摄的要求，照片必须清晰，且保证一定像素（建议2560X1440或以上）能让市场IT放大查看，避免来回的返工拍照。

- 新的验收报告中减少了现场服务单和交接单，原始单据由Vendor自行保管，一旦发生争议需调取相关服务单据，Vendor必须提供原始单据，如果不能提供则视为Vendor的责任

- 新店开店人员必须有一个取得Yum的新店工程师证书的人员参与，无新店认证证书的人员不得独立开店，如无认证的人员参与开店，Vendor承担所有责任。

- 新店工程师需有开店的效率的观念，在24小时内完成新店的安装，并保证营建交场4小时后交场

- 新店验收报告邮件提交命名标准为Yum-IT服务市场-餐厅编号+新店报告（IE店报告），例如：Yum-青岛市场-QGD001-新店报告

- 新店验收报告需在餐厅开业后5个工作日内提交到市场IT处，市场IT在2个工作日内审核完毕后发至NHD存档。

- 新店基础信息表

| 新店信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厅编号 |  | GZH524 |  |  |  |  | 餐厅名称 |  |  |  |  | 天河北万佳 |  |  |  | 餐厅电话 |  |  |  |  | 020-38473060 |  |  |
| 品牌 | PHDI |  |  | 开业日期 |  |  |  |  | 20180611 |  |  |  |  |  | IT调试工程师 |  |  |  |  | 唐光训 |  |  |  |
| POS数量： | 3 |  | 票打数量： |  |  | 8 |  | 摄像头数量： |  |  |  |  | 16 | 宽带线路数： |  |  |  | 1 |  | KDS数量： |  |  | 0 |
| 无线AP、移动NC： | 1+1 |  | NC数量： |  |  | 1 |  | DMB TV数： |  |  |  |  | 0 | DMB NC： |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 餐厅地址 | 广州市天河北路607号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宽带账号(Mail) |  | 暂时用4G |  |  |  |  |  |  |  |  | 宽带密码(Mail) |  |  |  |  |  | 192.168.8.1 |  |  |  |  |  |  |
| 宽带账号(Wi-Fi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宽带密码(Wi-Fi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宽带账号(DMB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宽带密码(DMB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宽带账号(外送) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宽带密码(外送) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开店工程师 | 唐光训 |  |  |  | 服务站地址 |  |  |  |  | 广州天河区天河北路900号高科大厦B座807 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zone值 |  |  | Z1 |  |

注：若三线合一的餐厅，Mail、Wi-Fi、DMB为一个账号。

- 有效安装时间统计表（小时）

| 餐厅 | 总时间 | CCTV | POS | POS打印机 | PC/Server | NC |  | Soft |  | UPS | Other |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GZH524 | 40 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |  | 6 |  | 1 | 11（正线，营建协助点货等） |

注释：

- 单位：小时  （直接填写阿拉伯数字，不用填写单位）

- 统计时间为有效安装时间，如现场等待时间超过2小时请在新店安装问题中填写。

- 验收单据（安装单据，Standby单据）

提交安装单据（新店、IE等）

提交现场Standby单据

交接表（Vendor、营建、营运）

硬件资产收集（若设备信息页中无法找到硬件设备，请联系市场IT确认）

CheckList

- 新店现场照片

- A区（经理室机柜走线及布局）

# 1、机柜安装前线路整理、捆扎照片

| 要求： - 全景照片：机柜位置上至天花板下至底平面。 - 两束线捆扎规范整齐 - 电源面板规范（两红一白） | 天花特殊，左边无法开孔，只能开右边一个孔，电工说 |
| --- | --- |

# 2、机柜进出线

| 机柜进、出线要求： 1、 |  |
| --- | --- |

3、机柜安装前线路整理、捆扎照片

| 机柜未装设备照片要求： - 内部线路走向清晰，能看清楚其基本走向。 - 网线、视频线辨识清晰（网线前部捆扎，视频线后部捆扎。 |  |
| --- | --- |
| 机柜安装空间要求： - 700(宽)X650(深)X1400(高) (mm) - 机柜安装位置配电要求：两个UPS供电的250V/10A三极电源插座，一个市电250V/10A三极电源插座，插座底边离地面高度为1200mm - 机柜安装位置需要预留两出线孔，一个为网线出墙口，一个为CCTV信号线出墙口；出线孔离地面高度为300mm - 到机柜内的网线、CCTV信号线由机柜底部进入机柜 - 穿线时，网线、CCTV信号线落地后延长2米 |  |

4、机柜设备安装后开门照（要拍到每层设备放置位置及走线，请确保设备放置在对应的层）

| 机柜设备开门照片要求： - 设备安装整齐，标准。 - 无飞线、绕线现象。 - 标识张贴规范清楚 - 下列机柜示意图为落地机柜，餐厅如为架空机柜，请参照架空机柜标准。 |  |
| --- | --- |
| 机柜内设备 - 排线原则：所有网线、信号线、电源线都排在机柜后部，机柜前面不得有飞线 - 需要将冗余的直流电源线绕成团并用尼龙扎带扎好 - 联到Switch的网线从Switch上面走线，连接好后用尼龙扎带扎好 - H3C设备上需要按用途分别贴“邮件线路”或“外送线路”标签 - 网线、电话线、视频线需要贴标签 |  |

5、交换机、防火墙、宽带猫特写

| 交换机网线照片要求： - 架空式机柜第1层放交换机、第2层放防火墙、第3层托盘放宽带猫（落地式方向相反） - 网线端横向拉线固定，网线标号清晰。 - 交换机、防火墙、宽带猫清晰，线路整齐。 - 邮件防火墙CONSOLE插口连接CONSOLE线 |  |
| --- | --- |

6、CCTV主机特写照（要正面拍到设备安装位置和走线；背面拍到视频线连接在视频卡上的情况）

| CCTV主机照片要求： - 正面拍到设备安装位置和走线；背面拍到视频线连接在视频卡上的情况。 - 后端线路接入规范。 |  |
| --- | --- |

7、机柜关门照 (关闭机柜门，锁好门，照片看到外部环境和线路走入情况

| 机柜设备关门照片要求： - 关闭机柜门，锁好门，照片看到外部环境和线路走入情况。 |  |
| --- | --- |

- B区（经理室）

# 1. NC侧面照

| NC侧面照片要求： - 显示器、键盘、鼠标、主机及连线、电源插座、后面的线路摆放是否整洁、插座。 |  |
| --- | --- |

# 2. 后台打印机

| 后台打印机要求： - 要拍到 电源线、数据线走线和电源、网络插座，激光打印机不超过全图五分之一。 - 打印机如果是网络打印机，则必须使用网线连接，不可使用USB。 - 打印机不可接入UPS电源。 |  |
| --- | --- |

# 3. 无线AP

| - AP定位标准:营运选定外场AP常用区域,就近指定区域设备检修口 - 营建供应商负责将二根网线由机柜布到指定AP位置，AP电源放置在配电房 - 营建供应商负责AP天线打孔,直径:18mm - IT服务商负责AP设备配置与安装，安装空间要求:94X245X245mm | AP型号___H3C-WA2210E-GE_______ |
| --- | --- |

# 4. 移动NC

| - 正面开机状态。 - 要能看清已连接无线信号登录操作平台 | 移动NC型号 HP- MT40 |
| --- | --- |

# 5. 卡钟整体照

| 卡钟要求： - 要拍到卡钟及周边环境，卡钟在照片正中，不超过全图5分之一大小。 - 线路规范，隐蔽。 - 考勤机安装位置由市场营运部门(餐厅经理)确定 |  |
| --- | --- |

  - C区：收银出单系统

# a.POS（要拍到所有POS有显示；POS1为正门处，POS2为离经理室最近处)

# 1、POS1

| POS1 - 开机收银界面、旁边POS打印机、下面抽屉。 - 冗余线路单独分别捆扎，置于POS机正后方。 - 网络端口标号清晰且与点位图一致。 |  |
| --- | --- |

# 2、POS2

| POS2 - 开机收银界面、旁边POS打印机、下面抽屉。 - 冗余线路单独分别捆扎，置于POS机正后方。 - 网络端口标号清晰且与点位图一致。 |  |
| --- | --- |

# 3、POS3

| - 开机收银界面、旁边POS打印机、下面抽屉。 - 冗余线路单独分别捆扎，置于POS机正后方。 - 网络端口标号清晰且与点位图一致。 |  |
| --- | --- |

# 4、POS4

| - 开机收银界面、旁边POS打印机、下面抽屉。 - 冗余线路单独分别捆扎，置于POS机正后方。 - 网络端口标号清晰且与点位图一致。 | 无 |
| --- | --- |

# b. 内场打印机

# 1. 水吧打印机（1）

| - 冗余的电源线、数据线、网线需卷好，并用尼龙扎带扎好置于工作台后侧 - 网络模块标号清晰且与点位图一致 - 测试样张图片；无飞线 - 对应打印机的测试小票 | 打印机型号： TM82 IP地址： 101.1.1.131 |
| --- | --- |

# 2．小吃打印机（2）

| - 冗余的电源线、数据线、网线需卷好，并用尼龙扎带扎好置于工作台后侧 - 网络模块标号清晰且与点位图一致 - 测试样张图片，无飞线 | 打印机型号： TM82 IP地址： 101.1.1.133 |
| --- | --- |

# 3.饼台打印机（3）

| 1、冗余的电源线、数据线、网线需卷好，并用尼龙扎带扎好置于工作台后侧 - 网络模块标号清晰且与点位图一致 3、测试样张图片，无飞线 | 打印机型号： TM82 IP地址： 101.1.1.136 |
| --- | --- |

# 4.炒制打印机（4）

| - 冗余的电源线、数据线、网线需卷好，并用尼龙扎带扎好置于工作台后侧 - 网络模块标号清晰且与点位图一致 - 测试样张图片，无飞线 | 打印机型号： TM82 IP地址： 101.1.1.134 |
| --- | --- |

- 烤制打印机（5）

| - 冗余的电源线、数据线、网线需卷好，并用尼龙扎带扎好置于工作台后侧 - 网络模块标号清晰且与点位图一致 - 测试样张图片，无飞线 | 打印机型号： IP地址： 无 |
| --- | --- |

# 6.岩烤打印机（6）

| - 冗余的电源线、数据线、网线需卷好，并用尼龙扎带扎好置于工作台后侧 - 网络模块标号清晰且与点位图一致 - 测试样张图片，无飞线 | 打印机型号： IP地址： 无 |
| --- | --- |

# 7.沙拉打印机（7）

| - 冗余的电源线、数据线、网线需卷好，并用尼龙扎带扎好置于工作台后侧 - 网络模块标号清晰且与点位图一致 - 测试样张图片，无飞线 | 打印机型号： TM82 IP地址： 101.1.1.138 |
| --- | --- |

# 四、 CCTV监控画面（Web访问截图）

| CCTV监控画面 - Web访问截图，要能看到通道编号的设置和监控画面上时间的显示。 - 总画面显示数与餐厅摄像头数目一致。 - 通道口设置标准，照片清晰。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 摄像头数量是12个 - 主机型号： |  |  |
| - 要拍到枪机和红外灯安装情况，特别红外灯和枪击朝向均应对着保险柜 |  |  |

# 五、其他（SDCD、UPS）

# a.SDCD

| - SDCD安装标准规范，截图如下面样图，要能显示整体的图片，并注明音乐盒安装在几号服务柜。 - SDCD设置正确，音响效果符合标准。截图要显示音乐盒已激活， | 音乐盒安装在经理室 |
| --- | --- |
| 例：音乐盒安装在pos3服务柜 |  |

b.UPS正面照 (要拍到UPS主机、电池柜及前面板状态灯显示)

| UPS正面照 - 要拍到UPS主机、电池柜及前面板状态灯显示 |  |
| --- | --- |

- 新店功能性验收

- 每台POS的Ready打印单，收银机与打印机工作正常（适用于KFC/PHDI/ED）

| 要求： |  |
| --- | --- |

- Compris数据清零后，打印Sales Report【前日总结=0】(适用于KFC/PHDI/ED)

| 要求： | IE |
| --- | --- |

- POS交叉点餐纸带报表，对应位置正确出单，收银机、内外场打印机正常（适用于PHDI）

| 要求： | 请参考《新店功能性验收》文档中的测试思路 |
| --- | --- |

- 打印测试发票(适用于全品牌上发票打印系统的餐厅，不能使用正式发票)

- 餐条显示正确的餐厅编号、餐厅中文地址、餐厅电话

- 新店安装过程问题汇总

餐厅代码：GZH524

1、营建方面问题(如电源不是国标，CCTV飞线，没有UPS标识，无插座、模块等)(请具体描述)

无

2. 餐厅方面问题(请具体描述)

无

3. 设备方面问题（如设备DOA，或变形不影响使用，或未到齐等）(请具体描述)

经理室打印机纸盒前面板损坏，不影响使用

4. 线路方面问题(如ADSL未开通)(请具体描述)

移动宽带未上门拉线测试

5. 工程师现场未完成/无法完成/等待时间超过2小时等事宜&建议 (请具体描述)

无